|  |  |
| --- | --- |
| 會議名稱 | 味之素外食網-專案結案會議 |
| 時間 | 2021年7月13日 |
| 記錄 | Gigi |
| 地點 | Google Meet |
| 參加人員 | Gigi、Abby、Vic、小肉 |
| **會議討論事項：**   |  | | --- | | 以下為會議過程中，參加人員針對各階段所遇到的議題提出討論及反饋: | | 一、測試階段 |  1. 與客戶進行測試階段時，有幾天是在等待客戶確認翻譯、修改影片連結的時間，建議在專案執行前提醒客戶，先確認好翻譯、文字的斷行、影片連結，以避免影響後續任務的時程與結案時間。 2. 業務在提供測試連結給客戶測試時，建議提醒客戶一次提出修改項目，若有疑問的地方一併提出，讓PM與前端先行溝通後再回覆可修改的項目。 3. 客戶提出的部分修改項目都是調整文字，建議可以先在網頁上調整CSS截圖給客戶確認，且在規劃頁面時，可以先與前端溝通頁面的製作、呈現方式，是否適合把文字做成圖片，減少日後在同個地方上修改多次的情形發生。 4. 因繁體字與日文本身筆畫數不同，整體呈現出來的觀感很難達到與日本網站一樣，PM與前端在開發時選了最接近日本網站的免費字型使用，客戶認為字型與他們要的不同，後來的解決方法是請業務和客戶挑選、確認字型，在給前端修改，建議前期業務在確認需求時，就先與客戶確認好字型，並寫在規格裡。 | |